| 担当 A | Androidアプリ担当 |
| --- | --- |

目的

Android端末で定期撮影し、JPEG画像をGoogle Driveへアップロードできるアプリを完成させる。

必須 ToDo

| No. | 作業内容 |
| --- | --- |
| 1 | □ Androidプロジェクト、実機接続、カメラ権限を準備する |
| 2 | □ 背面カメラのプレビューとJPEG撮影を実装する |
| 3 | □ ファイル名を「CAM001_yyyyMMdd_HHmmss.jpg」として一時保存する |
| 4 | □ 撮影間隔を1分・5分・10分・30分から選択できるようにする |
| 5 | □ 撮影開始・停止、二重実行防止を実装する |
| 6 | □ Googleアカウント認証とDriveアップロードを実装する |
| 7 | □ 撮影枚数、送信枚数、最終時刻、エラーを画面表示する |
| 8 | □ 実機用APKを作成し、1分間隔で連続動作を確認する |

当日の進め方

| 時間帯 | 実施内容 |
| --- | --- |
| 午前前半 | プレビュー、手動撮影、JPEG保存を完成 |
| 午前後半 | Googleログインと画像1枚のDrive送信を完成 |
| 午後前半 | 定期撮影、開始・停止、状態表示を結合 |
| 午後後半 | 担当Bと接続し、APKと実機をデモ状態へ調整 |

完了条件

✓ 1分間隔で撮影した画像がGoogle Driveの「FarmCameraPOC」フォルダーへ連続保存される。